Утвержден

постановлением администрации

Арзамасского муниципального района

Нижегородской области

от 16.11.2020  № 1771

«Утвержден

постановлением администрации

Арзамасского муниципального района

Нижегородской области

от 14.10.2019 г. №  1895

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов Арзамасского муниципального района на 2020-2022 г. г.

Паспорт

Краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов Арзамасского муниципального района на 2020-2022 г. г.

| Наименование | Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области, в отношении многоквартирных домов Арзамасского муниципального района на 2020-2022 г.г. (далее – Краткосрочный план) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Краткосрочного плана | Жилищный кодекс Российской Федерации (далее - ЖК РФ), Закон Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» (далее – Закон), постановление Правительства Нижегородской области от 24.09.2019 № 672 «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в МКД, расположенных на территории Нижегородской области, на 2020 год», постановление Правительства Нижегородской области от 20.06.2014 № 409 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Нижегородской области», Федеральный закон от 21.07.2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Постановление Правительства Нижегородской области от 01.04.2014 № 208 «Об утверждении государственной региональной адресной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области». |
| Основной разработчик Краткосрочного плана | Администрация Арзамасского муниципального района Нижегородской области |
| Заказчик Краткосрочного плана | Администрация Арзамасского муниципального района Нижегородской области |
| Основные цели и задачи Краткосрочного плана | 1.Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 2. Достижение планируемых показателей выполнения региональной программы; 3. Конкретизация сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 4. Уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 5. Уточнение стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах; 6.Определение объема государственной, региональной и (или) муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах; 7.Своевременное внесение изменений в региональную программу. |
| Сроки реализации Краткосрочного плана | 2020 – 2022 годы |
| Исполнители и участники Краткосрочного плана | Администрация Арзамасского муниципального района Нижегородской области, организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, жилищные кооперативы, другие специализированные потребительские кооперативы |
| Источники финансирования Краткосрочного плана | Основной источник реализации Программы - взносы собственников помещений в многоквартирных домах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: - средства собственников помещений – 17 181,025 тыс. руб. - 2020 год; - средства собственников помещений – 17 865,702 тыс. руб. - 2021 год; - средства собственников помещений –129 428,600 тыс. руб. - 2022 год. |
| Система организации контроля за исполнением Краткосрочного плана | Контроль за исполнением Краткосрочного плана осуществляет администрация Арзамасского муниципального района Нижегородской области |
| Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты Краткосрочного плана | По итогам реализации Краткосрочного плана будут достигнуты следующие значения индикаторов и показатели непосредственных результатов: Индикаторы: 1. Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов Арзамасского муниципального района Нижегородской области, подлежащих включению в Программу составит 13,9 %. Непосредственные результаты: 1. Общая площадь капитально отремонтированных многоквартирных домов составит 33,83 тыс. кв. м. 2. Общее количество капитально отремонтированных многоквартирных домов составит 25 ед. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

1.1. Мониторинг состояния жилищного фонда по проведению капитального ремонта многоквартирных домов показал, что большая часть домов находится в неудовлетворительном состоянии и нуждается в капитальном ремонте.

В связи с высокой социальной важностью задачи надлежащего содержания многоквартирных домов требуется оптимизация процессов планирования капитального ремонта.

1.2. В первоочередном порядке Краткосрочным планом предусматривается проведение капитального ремонта:

1) общего имущества в многоквартирных домах, в которых требовалось проведение капитального ремонта на дату приватизации первого жилого помещения, при условии, что такой капитальный ремонт не проведен на дату утверждения или актуализации Программы;

2) многоквартирных домов, капитальный ремонт которых требуется в порядке установления необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, утвержденном Правительством Российской Федерации.

1.3. Реализация указанных принципов должна обеспечить перспективное планирование капитального ремонта жилищного фонда на основе анализа фактических и технических показателей состояния конструктивных элементов и инженерных систем многоквартирных домов.

1.4. Определение необходимости проведения капитального ремонта осуществляется на основании  информации об обследовании технического состояния многоквартирных домов, данных технических паспортов, технической документации предоставляемой лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами, и информации об обследовании технического состояния многоквартирных домов, данных технических паспортов, технической документации, в отношении многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности, а также в отношении многоквартирных домов, информация о которых не представлена лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами.

1.5. Органом местного самоуправления для уточнения данных и (или) определения приоритетности в необходимости проведения капитального ремонта сформирована комиссия с участием представителей органа местного самоуправления, а также представителей лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, и (или) регионального оператора (в случае формирования фонда капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора)

1.6. Порядок работы комиссии установлен органом местного самоуправления. Комиссия устанавливает значения показателей технического состояния конструктивных элементов и инженерных систем путем их обследования визуальным способом, инструментальными методами контроля и испытаниями в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

1.7. В соответствии со статьей 158 ЖК РФ собственники помещения в многоквартирном доме обязаны нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доли в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы на содержание и ремонт жилого помещения, взносов на капитальный ремонт.

2. Содержание Краткосрочного плана

Краткосрочный план определяет плановый год проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с указанием следующих данных:

1) наименование муниципального образования, на территории которого расположен многоквартирный дом;

2) адрес многоквартирного дома;

3) год ввода в эксплуатацию многоквартирного дома;

4) год завершения последнего капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;

5) плановый период (год) проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

6) общая площадь помещений многоквартирного дома, площадь помещений всего, в том числе жилых помещений находящихся в собственности граждан;

7) вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме с указанием конструктивных элементов и (или) инженерных сетей многоквартирного дома;

8) источники финансирования капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме – объем взносов собственников помещений, за счет которых планируется оплата капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в соответствующем году, размер государственной (в том числе за счет средств государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйств), муниципальной поддержки на софинансирование капитального ремонта общего имущества по каждому многоквартирному дому в случае, если соответствующие средства предусмотрены в областном бюджете Нижегородской области, местных бюджетах.

9) информация о формировании фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома;

10) стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах (в разрезе - СМР, ПиР, стройконтроль (технический надзор)).

Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на счете некоммерческой организации – «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области» (далее – региональный оператор), не должна превышать размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, установленной в порядке, утвержденном Правительством Нижегородской области.

Данные сведения представлены в приложениях 1, 2 и 3 к Краткосрочному плану.

Краткосрочный план формируется на основании государственной программы и информации о многоквартирных домах и их техническом состоянии.

Краткосрочный план разрабатывается на основании дефектных ведомостей и локальных сметных расчетов на каждый вид услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, разработанных для каждого многоквартирного дома, включенного в краткосрочный план.

3. Цели и задачи Краткосрочного плана

3.1 Обеспечение своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

3.2 Выполнение планируемых показателей выполнения государственной региональной программы;

3.3 Конкретизация сроков проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

3.4 Уточнение планируемых видов услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

3.5 Уточнение стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

3.6 Определение объема государственной и (или) муниципальной поддержки капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств государственной корпорации-Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, областного и (или) местного бюджета (далее - поддержка);

3.7 Своевременное внесение изменений в региональную программу.

4. Сроки реализации Краткосрочного плана

Краткосрочный план формируется на период 2020-2022 годы (3 года), в течение которого необходимо проведение капитального ремонта общего имущества в девяти многоквартирных домах, расположенных на территории Арзамасского муниципального района Нижегородской области.

- Организация контроля за исполнением

Краткосрочного плана

Контроль за реализацией мероприятий Краткосрочного плана в пределах установленных полномочий осуществляет администрация Арзамасского муниципального района.

#### Оценка эффективности реализации

#### Краткосрочного плана

#### Оценка эффективности Краткосрочного плана определяется достижением непосредственных результатов Программы, а также плановыми значениями целевых индикаторов.

В результате реализации Краткосрочного плана будет обеспечено:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирных домах;

- обеспечение сохранности многоквартирных домов и улучшение комфортности проживания в них граждан;

- приведение многоквартирных домов, участвующих в капитальном ремонте, в соответствие с требованиями энергоэффективности, действующими на момент выполнения капитального ремонта.

Положительный эффект Краткосрочного плана также заключается в повышении энергоэффективности жилищного фонда и оптимизация затрат по его эксплуатации.

Приложение 1

к Краткосрочному плану реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных

на территории Нижегородской области, на 2020-2022 годы

Финансовое обеспечение многоквартирных домов, находящихся на территории Арзамасского муниципального района Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2020-2022 годах, включенных в краткосрочный план

| №п/п | Наименование муниципального района (городского округа) | Общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, участвующих в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Нижегородской области | Общая площадь жилых и нежилых помещений, выбывших из региональной программы | Общая площадь жилых и нежилых помещений, вновь включенных в региональную программу | размер взноса на капитальный ремонт МКД | Планируемый объем начислений в месяц | Планируемый процент сбора взносов на капитальный ремонт | Доля, направленная на капитальный ремонт в соотвествии со ст. 32 Закона Нижегородской области от 28.11.2013 № 159-З (счет у регионального оператора РО) | Планируемые средства государственной и муниципальной поддержки | Остаток средств, неиспользованных региональным оператором в предыдущем году** | Планируемые средва на капитальный ремонт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  |  | Всего | в том числе | в том числе |  | Всего | в том числе |  | Всего средств на капитальный ремонт по Нижегородской области (столбец 18+столбец 24 + столбец 25 + столбец 26) | в том числе |
|  |  |  | у регионального оператора (РО)* | на спец. счете у реионального оператора (СчРО) | на спец. счете ТСЖ/ЖК/УО |  |  |  |  | Объем начисления (столбец 4 х столбец 9) (счет у регионального оператора РО) | Объем начисления (столбец 5 х столбец 9) (спец.счет у регионального оператора СчРО | Объем начисления (столбец 6 х столбец 9) (спец.счета ТСЖ/ЖК/УО) | На счете у регионального оператора (РО) | На спец.счете у регионального оператора (СчРО) | На спец. счетах ТСЖ/ЖК/УО |  |  | за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  |  | На счете у регионального оператора (РО) (столбец 11 х столбец 14 х столбец 17 х 12 мес) + столбец 22 | На спец. счете у регионального оператора (СчРО) (столбец 12 х столбец 15 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план) | На специальных счетах ТСЖ/ЖК/УО (столбец 13 х столбец 16 х 12 мес) (по МКД включенных в краткосрочный план) |
|  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | % | % | % | % | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14,0 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Всего по Арзамасскому муниципальному району на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 204 514 | 111 145 052 | 43 761 804 |  | 67 383 248 |
| Итого на 2020 год | 242 802,17 | 166 964,24 | 0,00 | 75 837,93 |  |  | 6,30 | 1 529 654 | 1 051 875 | 0 | 477 779 | 91,6 | 0 |  | 95 |  |  |  |  | 12 048 212 | 20 635 766 | 20 635 766 |  |  |
| Итого на 2021 год | 242 802,17 | 166 964,24 | 0,00 | 75 837,93 |  |  | 6,30 | 1 529 654 | 1 051 875 | 0 | 477 779 | 91,6 | 0 |  | 95 |  |  |  |  | 578 151 | 17 751 444 | 11 563 019 |  | 6 188 425 |
| Итого на 2022 год | 242 802,17 | 166 964,24 | 0,00 | 75 837,93 |  |  | 6,30 | 1 529 654 | 1 051 875 | 0 | 477 779 | 91,6 | 0 |  | 95 |  |  |  |  | 578 151 | 72 757 842 | 11 563 019 |  | 61 194 823 |

Приложение 2

к Краткосрочному плану реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Нижегородской области, на 2020-2022 годы

Перечень многоквартирных домов, находящихся на территории Арзамасского муниципального района Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2020-2022 годах, включенных в краткосрочный план

| № п/п | Адрес МКД | Год ввода в эксплуатацию | Завершение последнего капитального ремонта | Способ формирования Фонда: спецсчет - ТСЖ/ЖК/УО;спецсчет у рег. оператора - СчРО;счет рег. Оператора - РО | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | Общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Источники финансирования капитального ремонта | Стоимость капитального ремонта | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего: | Жилых помещений | Нежилых помещений | В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  | Всего: | в том числе: | Всего: | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | За счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | За счет средств местного бюджета | За счет средств собственников помещений в МКД |  | Стоимость строительно-монтажных работ (СМР) | Стоимость проектных работ (ПИР) | Стоимость затрат на осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия | Иные виды работ и услуг по капитальному ремонту, предусмотренные ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | мм.гггг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| Всего по Арзамасскому муниципальному району на 2020-2022 годы |  |  |  |  |  |  | 48 793 | 40 730 | 40 730 |  | 39 723 | 1 932 | 164 475 327 |  |  |  | 164 475 327 | 164 475 327 | 151 903 114 | 9 321 470 | 3 250 743 |  |  |
| Итого по МО на период 2020 год |  |  |  |  |  |  | 4 037 | 3 719 | 3 719 |  | 3 719 | 174 | 17 181 025 |  |  |  | 17 181 025 | 17 181 025 | 16 821 053 |  | 359 972 |  |  |
| 1 | р.п. Выездное, ул. Куликова, д.13 | 1979 | не было | РО | П | 3 | 3 | 1 418 | 1 278 | 1 278 |  | 1 278 | 51 | 10 645 065 |  |  |  | 10 645 065 | 10 645 065 | 10 422 033 | 0 | 223 032 |  | 12.2020 |
| 2 | р.п. Выездное, ул. Сельхозтехника, д. 22 | 1980 | не было | РО | К | 5 | 1 | 2 206 | 2 052 | 2 052 |  | 2 052 | 105 | 4 563 852 |  |  |  | 4 563 852 | 4 563 852 | 4 468 231 | 0 | 95 621 |  | 12.2020 |
| 3 | с. Чернуха, ул.Гагарина, д.19 | 1967 | не было | РО | К | 2 | 1 | 413 | 389 | 389 |  | 389 | 18 | 1 972 108 |  |  |  | 1 972 108 | 1 972 108 | 1 930 789 | 0 | 41 319 |  | 12.2020 |
| Итого по МО на период 2021 год |  |  |  |  |  |  | 9 014 | 7 102 | 7 102 |  | 6 935 | 356 | 17 865 702 |  |  |  | 17 865 702 | 17 865 702 | 16 722 930 | 784 900 | 357 872 |  |  |
| 4 | р.п. Выездное, ул. Сельхозтехника, д. 19 | 1977 | не было | РО | К | 4 | 4 | 3 901 | 2 468 | 2 468 |  | 2 468 | 130 | 2 206 491 |  |  |  | 2 206 491 | 2 206 491 | 2 160 261 | 0 | 46 230 |  | 12.2021 |
| 5 | с. Чернуха, ул.Гагарина, д.19 | 1967 | не было | РО | К | 2 | 1 | 413 | 389 | 389 |  | 389 | 18 | 5 990 163 |  |  |  | 5 990 163 | 5 990 163 | 5 864 659 | 0 | 125 504 |  | 12.2021 |
| 6 | д Березовка, ул Школьная, д 19 | 1980 | не было | УО | П | 3 | 3 | 1 633 | 1 420 | 1 420 |  | 1 363 | 69 | 3 695 880 |  |  |  | 3 695 880 | 3 695 880 | 3 309 576 | 315 479 | 70 825 |  | 12.2021 |
| 7 | д Березовка, ул Молодежная, д 21 | 1980 | не было | УО | К | 3 | 3 | 1 629 | 1 542 | 1 542 |  | 1 436 | 79 | 2 492 545 |  |  |  | 2 492 545 | 2 492 545 | 2 233 102 | 211 655 | 47 788 |  | 12.2021 |
| 8 | д Березовка, ул Молодежная, д 41 | 1989 | не было | РО | П | 3 | 2 | 1 438 | 1 283 | 1 283 |  | 1 279 | 60 | 3 480 623 |  |  |  | 3 480 623 | 3 480 623 | 3 155 332 | 257 766 | 67 525 |  | 12.2021 |
| Итого по МО на период 2022 год |  |  |  |  |  |  | 35 742 | 29 909 | 29 909 |  | 29 069 | 1 402 | 129 428 600 |  |  |  | 129 428 600 | 129 428 600 | 118 359 131 | 8 536 570 | 2 532 899 |  |  |
| 9 | р.п. Выездное, ул. Сельхозтехника, д. 19 | 1977 | не было | РО | К | 4 | 4 | 3 901 | 2 468 | 2 468 |  | 2 468 | 130 | 4 513 902 |  |  |  | 4 513 902 | 4 513 902 | 4 419 328 | 0 | 94 574 |  | 12.2022 |
| 10 | р.п. Выездное, ул. Сельхозтехника, д. 22 | 1980 | не было | РО | К | 5 | 1 | 2 206 | 2 052 | 2 052 |  | 2 052 | 105 | 3 277 070 |  |  |  | 3 277 070 | 3 277 070 | 3 208 408 | 0 | 68 662 |  | 12.2022 |
| 11 | р.п. Выездное, ул. Куликова, д.13 | 1979 | не было | РО | П | 3 | 3 | 1 471 | 1 279 | 1 279 |  | 1 280 | 51 | 3 345 727 |  |  |  | 3 345 727 | 3 345 727 | 2 982 757 | 299 138 | 63 832 |  | 12.2022 |
| 12 | п Балахониха, ул Молодежная, д 1 | 1975 | не было | РО | К | 2 | 2 | 854 | 743 | 743 |  | 681 | 33 | 2 289 857 |  |  |  | 2 289 857 | 2 289 857 | 1 997 252 | 249 863 | 42 742 |  | 12.2022 |
| 13 | д Березовка, ул Молодежная, д 21 | 1980 | не было | УО | К | 3 | 3 | 1 629 | 1 542 | 1 542 |  | 1 436 | 79 | 4 145 842 |  |  |  | 4 145 842 | 4 145 842 | 3 822 888 | 241 144 | 81 810 |  | 12.2022 |
| 14 | п Балахониха, ул Молодежная, д 2 | 1975 | не было | РО | К | 2 | 2 | 800 | 741 | 741 |  | 742 | 30 | 1 712 096 |  |  |  | 1 712 096 | 1 712 096 | 1 457 994 | 222 900 | 31 202 |  | 12.2022 |
| 15 | д Березовка, ул Молодежная, д 20 | 1978 | не было | РО | К | 3 | 3 | 1 708 | 1 561 | 1 561 |  | 1 524 | 75 | 3 484 020 |  |  |  | 3 484 020 | 3 484 020 | 3 111 834 | 305 592 | 66 594 |  | 12.2022 |
| 16 | д Березовка, ул Молодежная, д 22 | 1980 | не было | УО | К | 3 | 3 | 1 727 | 1 576 | 1 576 |  | 1 515 | 59 | 10 410 935 |  |  |  | 10 410 935 | 10 410 935 | 9 577 128 | 628 856 | 204 951 |  | 12.2022 |
| 17 | д Бебяево, ул Молодежная, д 49 | 1977 | не было | РО | П | 3 | 3 | 1 581 | 1 375 | 1 375 |  | 1 310 | 59 | 12 050 234 |  |  |  | 12 050 234 | 12 050 234 | 11 107 181 | 705 359 | 237 694 |  | 12.2022 |
| 18 | д Березовка, ул Молодежная, д 28 | 1980 | не было | УО | П | 3 | 3 | 1 575 | 1 369 | 1 369 |  | 1 330 | 56 | 3 570 553 |  |  |  | 3 570 553 | 3 570 553 | 3 192 601 | 309 630 | 68 322 |  | 12.2022 |
| 19 | д Березовка, ул Школьная, д 1 | 1980 | не было | ТСЖ | К | 2 | 1 | 1 116 | 971 | 971 |  | 971 | 46 | 2 675 503 |  |  |  | 2 675 503 | 2 675 503 | 2 357 198 | 267 860 | 50 445 |  | 12.2022 |
| 20 | с Красное, пл 1 Мая, д 5 | 1977 | не было | РО | К | 2 | 2 | 666 | 579 | 579 |  | 580 | 26 | 5 163 333 |  |  |  | 5 163 333 | 5 163 333 | 4 679 235 | 383 962 | 100 136 |  | 12.2022 |
| 21 | рп Выездное, ул Куликова, д 32 | 1980 | не было | УО | П | 3 | 3 | 1 557 | 1 422 | 1 422 |  | 1 422 | 65 | 8 335 942 |  |  |  | 8 335 942 | 8 335 942 | 7 640 416 | 532 021 | 163 505 |  | 12.2022 |
| 22 | рп Выездное, ул Сельхозтехника, д 1, лит А | 1959 | не было | РО | К | 2 | 2 | 532 | 422 | 422 |  | 422 | 25 | 5 449 331 |  |  |  | 5 449 331 | 5 449 331 | 4 946 173 | 397 309 | 105 849 |  | 12.2022 |
| 23 | рп Выездное, ул Куликова, д 30 | 1973 | не было | РО | К | 2 | 2 | 792 | 727 | 727 |  | 647 | 40 | 3 455 159 |  |  |  | 3 455 159 | 3 455 159 | 3 084 897 | 304 245 | 66 017 |  | 12.2022 |
| 24 | д Березовка, ул Арзамасская, д 16 | 1982 | не было | УО | П | 3 | 3 | 1 630 | 1 417 | 1 417 |  | 1 369 | 62 | 3 689 993 |  |  |  | 3 689 993 | 3 689 993 | 3 304 081 | 315 204 | 70 708 |  | 12.2022 |
| 25 | д Березовка, ул Цветочная, д 24 | 1983 | не было | УО | К | 3 | 3 | 1 708 | 1 555 | 1 555 |  | 1 512 | 64 | 6 939 770 |  |  |  | 6 939 770 | 6 939 770 | 6 337 288 | 466 864 | 135 618 |  | 12.2022 |
| 26 | д Березовка, ул Цветочная, д 42 | 1983 | не было | УО | П | 3 | 3 | 1 630 | 1 418 | 1 418 |  | 1 319 | 81 | 12 417 542 |  |  |  | 12 417 542 | 12 417 542 | 11 450 010 | 722 501 | 245 031 |  | 12.2022 |
| 27 | д Березовка, ул Молодежная, д 41 | 1989 | не было | РО | П | 3 | 2 | 1 438 | 1 283 | 1 283 |  | 1 279 | 60 | 3 679 787 |  |  |  | 3 679 787 | 3 679 787 | 3 387 892 | 219 394 | 72 501 |  | 12.2022 |
| 28 | д Березовка, ул Школьная, д 37 | 1988 | не было | УО | К | 3 | 2 | 1 177 | 1 078 | 1 078 |  | 1 041 | 43 | 9 008 743 |  |  |  | 9 008 743 | 9 008 743 | 8 268 380 | 563 419 | 176 944 |  | 12.2022 |
| 29 | с Шатовка, д 43 | 1978 | не было | РО | К | 2 | 2 | 676 | 588 | 588 |  | 590 | 28 | 3 357 478 |  |  |  | 3 357 478 | 3 357 478 | 2 993 726 | 299 686 | 64 066 |  | 12.2022 |
| 30 | п Балахониха, ул Молодежная, д 4 | 1967 | не было | РО | П | 2 | 2 | 769 | 668 | 668 |  | 668 | 28 | 5 933 544 |  |  |  | 5 933 544 | 5 933 544 | 5 398 118 | 419 906 | 115 520 |  | 12.2022 |
| 31 | р.п. Выездное, ул. Сельхозтехника, д. 19 | 1977 | не было | РО | К | 4 | 4 | 3 901 | 2 468 | 2 468 |  | 2 373 | 123 | 9 869 631 |  |  |  | 9 869 631 | 9 869 631 | 9 071 897 | 603 595 | 194 139 |  | 12.2022 |
| 32 | с Абрамово, мкр 1-й, д 2 | 1972 | не было | РО | К | 2 | 2 | 696 | 605 | 605 |  | 538 | 34 | 652 608 |  |  |  | 652 608 | 652 608 | 562 449 | 78 122 | 12 037 |  | 12.2022 |

Приложение 3

к Краткосрочному плану реализации региональной программы

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Нижегородской области, на 2020-2022 годы

Реестр видов работ и услуг многоквартирных домов, находящихся на территории Арзамасского муниципального района Нижегородской области, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту в 2020 - 2022 годы, включенных в краткосрочный план

| № п/п | Адрес МКД | ВСЕГО стоимость капитального ремонта (столбец 4 +столбец 31+ столбец 36 + столбец 37) | СМР | ПИР | Осуществление строительного контроля (технического надзора), авторского надзора применительно к объектам культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего стоимость капитального ремонта СМР | в том числе | Всего ПИР | в том числе |  |
|  |  |  |  | Всего ремонт внутридомовых инженерных систем | в том числе | Ремонт или замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации или отработавшего нормативный срок эксплуатации, ремонт лифтовых шахт | Ремонт крыши | Ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в МКД | Ремонт фасада и (или) осуществляемое в соответствии с ч.3 ст.20 Закона НО от 28.11.2013 №159-З утепление фасада | Замена признанных непригодными к применению коллективных (общедомовых) приборов учёта потребления ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (ПУ) | Ремонт фундамента МКД | Установка или замена признанных непригодными к применению узлов управления и регулирования потребления ресурсов, необходимых для предоставлениякоммунальных услуг (тепловой энергии, гороячей и холодной воды, электрической энергии, газ) (УУ, УР) | Ремонт системы дымоудаления |  | Разработка проектной, научено-проектной (применительно к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ) документации для капитального ремонта, сметной документации на выполнение работ и (или) услуг по капитальному ремонту | Проведение экспертизы проектной и (или) сметной документации в соответствии с законодательством РФ | Обследование технического состояния МКДи (или) элементов МКД и (или) инженерных систем МКД | Инженерные изыскания, проводимые специализированной организацией |  |
|  |  |  |  |  | электроснабжение | теплоснабжение | газоснабжение | холодное водоснабжение | горячее водоснабжение | водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | руб. | руб. | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | м | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Всего по Арзамасскому муниципальному району на 2020-2022 годы | 164 475 327 | 151 903 114 | 52 843 049 | 1 280 | 6 676 666 | 1 445 | 20 079 046 | 0 | 14 108 779 | 1 290 | 4 858 977 | 310 | 893 249 | 746 | 6 226 332 |  |  | 1 946 | 33 600 185 | 2 036 | 6 518 493 | 4 048 | 20 015 776 |  |  | 38 925 611 |  |  | 9 321 470 | 5 971 470 |  | 1 150 000 | 2 200 000 | 3 250 743 |
| Итого по МО на период 2020 год | 17 181 025 | 16 821 053 | 3 982 826 | 910 | 1 370 697 | 595 | 1 719 437 | 0 | 0 | 434 | 245 939 | 0 | 0 | 488 | 646 753 |  |  | 1 946 | 9 021 028 | 0 | 0 | 1 100 | 3 817 199 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 359 972 |
| 1 | р.п. Выездное, ул. Куликова, д.13 | 10 645 065 | 10 422 033 | 3 283 834 | 850 | 1 121 363 | 595 | 1 719 437 |  |  | 300 | 145 222 |  |  | 300 | 297 812 |  |  | 630 | 3 321 000 |  |  | 1 100 | 3 817 199 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 032 |
| 2 | р.п. Выездное, ул. Сельхозтехника, д. 22 | 4 563 852 | 4 468 231 | 348 941 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188 | 348 941 |  |  | 816 | 4 119 290 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95 621 |
| 3 | с. Чернуха, ул.Гагарина, д.19 | 1 972 108 | 1 930 789 | 350 051 | 60 | 249 334 |  |  |  |  | 134 | 100 717 |  |  |  |  |  |  | 500 | 1 580 738 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 319 |
| Итого по МО на период 2021 год | 17 865 702 | 16 722 930 | 2 896 887 | 0 | 0 | 530 | 1 444 955 | 0 | 736 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258 | 715 306 |  |  | 0 | 0 | 396 | 425 385 | 648 | 6 958 583 |  |  | 6 442 075 |  |  | 784 900 | 434 900 |  | 50 000 | 300 000 | 357 872 |
| 4 | р.п. Выездное, ул. Сельхозтехника, д. 19 | 2 206 491 | 2 160 261 | 2 160 261 |  |  | 530 | 1 444 955 |  |  |  |  |  |  | 258 | 715 306 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 230 |
| 5 | с. Чернуха, ул.Гагарина, д.19 | 5 990 163 | 5 864 659 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 396 | 89 951 | 648 | 5 774 708 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 504 |
| 6 | д Березовка, ул Школьная, д 19 | 3 695 880 | 3 309 576 | 736 626 |  |  |  |  |  | 736 626 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335 434 |  |  |  |  | 2 237 516 |  |  | 315 479 | 165 479 |  | 50 000 | 100 000 | 70 825 |
| 7 | д Березовка, ул Молодежная, д 21 | 2 492 545 | 2 233 102 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 233 102 |  |  | 211 655 | 111 655 |  |  | 100 000 | 47 788 |
| 8 | д Березовка, ул Молодежная, д 41 | 3 480 623 | 3 155 332 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 183 875 |  |  | 1 971 457 |  |  | 257 766 | 157 766 |  |  | 100 000 | 67 525 |
| Итого по МО на период 2022 год | 129 428 600 | 118 359 131 | 45 963 336 | 370 | 5 305 969 | 320 | 16 914 654 | 0 | 13 372 153 | 856 | 4 613 038 | 310 | 893 249 | 0 | 4 864 273 |  |  | 0 | 24 579 157 | 1 640 | 6 093 108 | 2 300 | 9 239 994 |  |  | 32 483 536 |  |  | 8 536 570 | 5 536 570 |  | 1 100 000 | 1 900 000 | 2 532 899 |
| 9 | р.п. Выездное, ул. Сельхозтехника, д. 19 | 4 513 902 | 4 419 328 | 2 683 863 | 170 | 1 145 042 |  |  |  |  | 570 | 645 572 | 310 | 893 249 |  |  |  |  |  |  | 936 | 986 018 | 1 450 | 749 447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 574 |
| 10 | р.п. Выездное, ул. Сельхозтехника, д. 22 | 3 277 070 | 3 208 408 | 1 768 184 | 200 | 643 881 | 320 | 866 867 |  |  | 286 | 257 436 |  |  |  |  |  |  |  |  | 704 | 658 742 | 850 | 781 482 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 662 |
| 11 | р.п. Выездное, ул. Куликова, д.13 | 3 345 727 | 2 982 757 | 663 885 |  |  |  |  |  | 663 885 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 302 310 |  |  |  |  | 2 016 562 |  |  | 299 138 | 149 138 |  | 50 000 | 100 000 | 63 832 |
| 12 | п Балахониха, ул Молодежная, д 1 | 2 289 857 | 1 997 252 | 385 441 |  |  |  |  |  | 385 441 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 611 811 |  |  | 249 863 | 99 863 |  | 50 000 | 100 000 | 42 742 |
| 13 | д Березовка, ул Молодежная, д 21 | 4 145 842 | 3 822 888 | 3 478 116 |  |  |  | 1 700 598 |  | 735 173 |  | 460 815 |  |  |  | 581 530 |  |  |  |  |  | 344 772 |  |  |  |  |  |  |  | 241 144 | 191 144 |  | 50 000 |  | 81 810 |
| 14 | п Балахониха, ул Молодежная, д 2 | 1 712 096 | 1 457 994 | 361 111 |  |  |  |  |  | 361 111 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 096 883 |  |  | 222 900 | 72 900 |  | 50 000 | 100 000 | 31 202 |
| 15 | д Березовка, ул Молодежная, д 20 | 3 484 020 | 3 111 834 | 770 729 |  |  |  |  |  | 770 729 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 341 105 |  |  | 305 592 | 155 592 |  | 50 000 | 100 000 | 66 594 |
| 16 | д Березовка, ул Молодежная, д 22 | 10 410 935 | 9 577 128 | 3 198 046 |  |  |  | 1 802 469 |  | 779 212 |  |  |  |  |  | 616 365 |  |  |  | 3 657 384 |  | 354 826 |  |  |  |  | 2 366 872 |  |  | 628 856 | 478 856 |  | 50 000 | 100 000 | 204 951 |
| 17 | д Бебяево, ул Молодежная, д 49 | 12 050 234 | 11 107 181 | 3 964 132 |  | 588 333 |  | 1 650 571 |  | 713 546 |  | 447 259 |  |  |  | 564 423 |  |  |  | 3 349 168 |  | 324 924 |  | 1 301 547 |  |  | 2 167 410 |  |  | 705 359 | 555 359 |  | 50 000 | 100 000 | 237 694 |
| 18 | д Березовка, ул Молодежная, д 28 | 3 570 553 | 3 192 601 | 710 590 |  |  |  |  |  | 710 590 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323 578 |  |  |  |  | 2 158 433 |  |  | 309 630 | 159 630 |  | 50 000 | 100 000 | 68 322 |
| 19 | д Березовка, ул Школьная, д 1 | 2 675 503 | 2 357 198 | 503 751 |  |  |  |  |  | 503 751 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 323 293 |  |  |  |  | 1 530 154 |  |  | 267 860 | 117 860 |  | 50 000 | 100 000 | 50 445 |
| 20 | с Красное, пл 1 Мая, д 5 | 5 163 333 | 4 679 235 | 1 670 010 |  | 247 853 |  | 695 353 |  | 300 603 |  | 188 421 |  |  |  | 237 780 |  |  |  | 1 410 938 |  | 136 884 |  | 548 316 |  |  | 913 087 |  |  | 383 962 | 233 962 |  | 50 000 | 100 000 | 100 136 |
| 21 | рп Выездное, ул Куликова, д 32 | 8 335 942 | 7 640 416 | 3 904 043 |  | 579 415 |  | 1 625 552 |  | 702 730 |  | 440 479 |  |  |  | 555 867 |  |  |  |  |  | 319 999 |  | 1 281 818 |  |  | 2 134 556 |  |  | 532 021 | 382 021 |  | 50 000 | 100 000 | 163 505 |
| 22 | рп Выездное, ул Сельхозтехника, д 1, лит А | 5 449 331 | 4 946 173 | 1 460 833 |  | 235 915 |  | 730 087 |  | 240 184 |  | 80 617 |  |  |  | 174 030 |  |  |  | 1 160 552 |  |  |  | 982 195 |  |  | 1 342 593 |  |  | 397 309 | 247 309 |  | 50 000 | 100 000 | 105 849 |
| 23 | рп Выездное, ул Куликова, д 30 | 3 455 159 | 3 084 897 | 1 184 323 |  |  |  | 826 867 |  | 357 456 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 773 |  | 652 020 |  |  | 1 085 781 |  |  | 304 245 | 154 245 |  | 50 000 | 100 000 | 66 017 |
| 24 | д Березовка, ул Арзамасская, д 16 | 3 689 993 | 3 304 081 | 735 403 |  |  |  |  |  | 735 403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334 877 |  |  |  |  | 2 233 801 |  |  | 315 204 | 165 204 |  | 50 000 | 100 000 | 70 708 |
| 25 | д Березовка, ул Цветочная, д 24 | 6 939 770 | 6 337 288 | 3 645 692 |  |  |  | 1 782 533 |  | 770 594 |  | 483 017 |  |  |  | 609 548 |  |  |  |  |  | 350 902 |  |  |  |  | 2 340 694 |  |  | 466 864 | 316 864 |  | 50 000 | 100 000 | 135 618 |
| 26 | д Березовка, ул Цветочная, д 42 | 12 417 542 | 11 450 010 | 4 086 487 |  | 606 492 |  | 1 701 517 |  | 735 570 |  | 461 064 |  |  |  | 581 844 |  |  |  | 3 452 542 |  | 334 953 |  | 1 341 720 |  |  | 2 234 308 |  |  | 722 501 | 572 501 |  | 50 000 | 100 000 | 245 031 |
| 27 | д Березовка, ул Молодежная, д 41 | 3 679 787 | 3 387 892 | 3 092 344 |  | 535 142 |  | 1 501 344 |  | 649 035 |  | 406 823 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 295 548 |  |  |  |  |  |  |  | 219 394 | 169 394 |  | 50 000 |  | 72 501 |
| 28 | д Березовка, ул Школьная, д 37 | 9 008 743 | 8 268 380 | 2 950 968 |  | 437 965 |  | 1 228 714 |  | 531 176 |  | 332 947 |  |  |  | 420 166 |  |  |  | 2 493 180 |  | 241 879 |  | 968 894 |  |  | 1 613 459 |  |  | 563 419 | 413 419 |  | 50 000 | 100 000 | 176 944 |
| 29 | с Шатовка, д 43 | 3 357 478 | 2 993 726 | 496 284 |  |  |  |  |  | 305 065 |  | 191 219 |  |  |  |  |  |  |  | 1 431 884 |  | 138 916 |  |  |  |  | 926 642 |  |  | 299 686 | 149 686 |  | 50 000 | 100 000 | 64 066 |
| 30 | п Балахониха, ул Молодежная, д 4 | 5 933 544 | 5 398 118 | 1 926 578 |  | 285 931 |  | 802 182 |  | 346 785 |  | 217 369 |  |  |  | 274 311 |  |  |  | 1 627 704 |  | 157 914 |  | 632 555 |  |  | 1 053 367 |  |  | 419 906 | 269 906 |  | 50 000 | 100 000 | 115 520 |
| 31 | р.п. Выездное, ул. Сельхозтехника, д. 19 | 9 869 631 | 9 071 897 | 1 760 074 |  |  |  |  |  | 1 760 074 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 995 805 |  |  |  |  |  |  | 1 316 018 |  |  | 603 595 | 453 595 |  | 50 000 | 100 000 | 194 139 |
| 32 | с Абрамово, мкр 1-й, д 2 | 652 608 | 562 449 | 562 449 |  |  |  |  |  | 314 040 |  |  |  |  |  | 248 409 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 122 | 28 122 |  | 50 000 |  | 12 037 |

»